# MINUTA DE REUNIÓN SEMANA 3

Fecha: 10 de septiembre del 2026
Hora de Inicio: 10:00 a.m.
Hora de Finalización: 12:30 p.m.
Lugar: Salón 3E

Asistentes:

Carlos Arguellez, Jefe de Proyecto
Jesús Ibarra, Desarrollador Principal
Cristian Escobar, Integrante del equipo
Juan Amador, Integrante del equipo
Alan Juárez, Integrante del equipo

Ausentes:

# Agenda

- Tema 1: Login

- Tema 2: Primera vista de la página

- Tema 3: Parte de dashboard

- Tema 4: Creación de base de datos junto con primeras tablas

- Tema 5: Implementación de API con Node.js

- Tema 6: Estructura del proyecto

# Resumen de Discusiones

## Tema 1. Login

### Discusión

Se discutió el desarrollo de la página de inicio de sesión (Login) como parte de la segunda fase del proyecto, encargada al integrante Juan Amador Benítez.

### Acuerdo

Se acordó que Juan Amador Benítez desarrollará la página de Login, cuidando la validación de credenciales y la integración con el resto del sistema.

### Responsable del seguimiento

Amador Benítez Juan

### Actividad asignada

Desarrollar la página de Login del sistema.

### Fecha de realización

10 de septiembre del 2026

### Horario

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

### Entregable

Página de Login funcional.

### Fecha de entrega

18 de septiembre del 2026.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal de cada integrante en el repositorio de GitHub.

## Tema 2. Primera vista de la página

### Discusión

Se discutió el desarrollo de la primera vista de la página del sistema, encargada al integrante Alan Yakxel Juárez Cano.

### Acuerdo

Se acordó que Alan Yakxel Juárez Cano desarrollará la primera vista de la página, siguiendo el diseño previamente aprobado por el equipo.

### Responsable del seguimiento

Juárez Cano Alan Yakxel

### Actividad asignada

Desarrollar la primera vista de la página del sistema.

### Fecha de realización

10 de septiembre del 2026

### Horario

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

### Entregable

Primera vista de la página funcional.

### Fecha de entrega

18 de septiembre del 2026.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal de cada integrante en el repositorio de GitHub.

## Tema 3. Parte de Dashboard

### Discusión

Se discutió el desarrollo de una parte del dashboard del sistema, encargada al integrante Cristian Alexander Escobar Núñez.

### Acuerdo

Se acordó que Cristian Alexander Escobar Núñez desarrollará la parte correspondiente del dashboard, integrando los elementos visuales ya definidos en los mockups.

### Responsable del seguimiento

Escobar Núñez Cristian Alexander

### Actividad asignada

Desarrollar la parte asignada del dashboard del sistema.

### Fecha de realización

10 de septiembre del 2026

### Horario

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

### Entregable

Parte del dashboard funcional.

### Fecha de entrega

18 de septiembre del 2026.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal de cada integrante en el repositorio de GitHub.

## Tema 4. Creación de base de datos junto con primeras tablas

### Discusión

Se discutió la creación de la base de datos del sistema, junto con las primeras tablas necesarias, tarea encargada al integrante Jesús Enrique Ibarra Figueroa.

### Acuerdo

Se acordó que Jesús Enrique Ibarra Figueroa creará la base de datos y las primeras tablas requeridas para el funcionamiento del sistema.

### Responsable del seguimiento

Ibarra Figueroa Jesús Enrique

### Actividad asignada

Crear la base de datos del sistema junto con las primeras tablas.

### Fecha de realización

10 de septiembre del 2026

### Horario

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

### Entregable

Base de datos con las primeras tablas creadas.

### Fecha de entrega

18 de septiembre del 2026.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal de cada integrante en el repositorio de GitHub.

## Tema 5. Implementación de API con Node.js

### Discusión

Se discutió la implementación de la API del sistema utilizando Node.js, tarea encargada al jefe de proyecto, Carlos Arturo Arguellez Ruiz.

### Acuerdo

Se acordó que Carlos Arturo Arguellez Ruiz implementará la API con Node.js, sentando las bases para la comunicación entre el frontend y la base de datos.

### Responsable del seguimiento

Arguellez Ruiz Carlos Arturo

### Actividad asignada

Implementar la API del sistema con Node.js.

### Fecha de realización

10 de septiembre del 2026

### Horario

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

### Entregable

API funcional implementada con Node.js.

### Fecha de entrega

18 de septiembre del 2026.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal de cada integrante en el repositorio de GitHub.

## Tema 6. Estructura del proyecto (Angular y Node.js)

### Discusión

Se discutió la definición de la estructura general del proyecto, ya integrando Angular en el frontend y Node.js en el backend, quedando esta tarea directamente a cargo de Carlos Arturo Arguellez Ruiz.

### Acuerdo

Se acordó que Carlos Arturo Arguellez Ruiz definirá y mantendrá la estructura del proyecto conforme avance la integración de Angular y Node.js.

### Responsable del seguimiento

Arguellez Ruiz Carlos Arturo

### Actividad asignada

Definir y mantener la estructura general del proyecto con Angular y Node.js.

### Fecha de realización

10 de septiembre del 2026

### Horario

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

### Entregable

Estructura del proyecto organizada y documentada.

### Fecha de entrega

Domingo 13 de septiembre del 2026.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal de cada integrante en el repositorio de GitHub.

# Próxima Reunión

Fecha: 10 de septiembre del 2026
Hora de Inicio: 10:00
Hora de Finalización: 12:30
Lugar: Salón 3E

# Agenda Propuesta

- Revisión de avances de las 6 páginas/módulos asignados (Login, primera vista, dashboard, base de datos, API, estructura del proyecto).

- Integración de los módulos ya avanzados.

- Resolución de dudas técnicas sobre Angular y Node.js.

- Asignación de nuevas actividades para la siguiente fase.

| Nombre | Actividades de la reunión pasada | Calificación | Justificación | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |