# MINUTA DE REUNIÓN SEMANA 4

Fecha: 17 de septiembre del 2026
Hora de Inicio: 10:50 a.m.
Hora de Finalización: 12:30 p.m.
Lugar: Salón 3E

Asistentes:

Carlos Arguellez, Jefe de Proyecto
Jesús Ibarra, Desarrollador Principal
Cristian Escobar, Integrante del equipo
Juan Amador, Integrante del equipo
Alan Juárez, Integrante del equipo

Ausentes:

# Agenda

- Tema 1: Creación del cronograma de la segunda parte

- Tema 2: Reporte de avance

- Tema 3: Actualización del README

- Tema 4: Barra de navegación

- Tema 5: Menú

# Resumen de Discusiones

## Tema 1. Creación del cronograma de la segunda parte

### Discusión

Se discutió la necesidad de crear un cronograma para la segunda parte del proyecto, que organice en el tiempo el desarrollo de los módulos asignados en la semana anterior (Login, primera vista, dashboard, base de datos, API y estructura del proyecto).

### Acuerdo

Se acordó que Carlos Arturo Arguellez Ruiz, como jefe de proyecto, elaborará el cronograma de la segunda parte.

### Responsable del seguimiento

Arguellez Ruiz Carlos Arturo

### Actividad asignada

Elaborar el cronograma de actividades de la segunda parte del proyecto.

### Fecha de realización

17 de septiembre del 2026

### Horario

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

### Entregable

Cronograma de la segunda parte del proyecto.

### Fecha de entrega

19 de septiembre del 2026.

### Medio de entrega

Documento compartido en la carpeta de Google Drive del proyecto.

## Tema 2. Reporte de avance

### Discusión

Cada integrante mostró al equipo el avance que lleva en la actividad que le fue asignada la semana anterior, como parte del seguimiento del proyecto.

### Acuerdo

Se acordó que, en cada reunión, los integrantes mostrarán su avance para que el equipo confirme que el desarrollo va progresando conforme a lo planeado.

### Responsable del seguimiento

Todos los integrantes del equipo.

### Actividad asignada

Mostrar el avance individual de la actividad asignada.

### Fecha de realización

17 de septiembre del 2026

### Horario

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

### Entregable

Avance mostrado de cada actividad asignada.

### Fecha de entrega

17 de septiembre del 2026

### Medio de entrega

Presentación directa en la reunión del equipo.

## Tema 3. Actualización del README

### Discusión

Se discutió la actualización del archivo README del repositorio, para reflejar los avances más recientes del proyecto, tarea a cargo de Alan Yakxel Juárez Cano, quien ya lo ha actualizado anteriormente.

### Acuerdo

Se acordó que Alan Yakxel Juárez Cano continuará actualizando el README conforme el equipo tenga nuevos avances que documentar, sin una fecha límite fija por el momento; se revisará su estado en la próxima reunión.

### Responsable del seguimiento

Juárez Cano Alan Yakxel

### Actividad asignada

Actualizar el README del repositorio con los avances más recientes del proyecto.

### Fecha de realización

17 de septiembre del 2026

### Horario

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

.

### Entregable

README actualizado.

### Fecha de entrega

Sin fecha límite definida; se revisará en la próxima reunión.

### Medio de entrega

Subida directa al repositorio de GitHub (rama main).

## Tema 4. Barra de navegación

### Discusión

Se discutió la creación de la barra de navegación del sistema, tarea encargada por Carlos al integrante Alan Yakxel Juárez Cano.

### Acuerdo

Se acordó que Alan Yakxel Juárez Cano desarrollará la barra de navegación del sistema.

### Responsable del seguimiento

Juárez Cano Alan Yakxel

### Actividad asignada

Desarrollar la barra de navegación del sistema.

### Fecha de realización

17 de septiembre del 2026

### Horario

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

.

### Entregable

Barra de navegación funcional.

### Fecha de entrega

Sin fecha límite definida aún.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal en el repositorio de GitHub.

## Tema 5. Menú

### Discusión

Se discutió la creación del menú del sistema, tarea que Cristian Alexander Escobar Núñez tomó a su cargo.

### Acuerdo

Se acordó que Cristian Alexander Escobar Núñez desarrollará el menú del sistema.

### Responsable del seguimiento

Escobar Núñez Cristian Alexander

### Actividad asignada

Desarrollar el menú del sistema.

### Fecha de realización

17 de septiembre del 2026

### Horario

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

### Entregable

Menú funcional.

### Fecha de entrega

Sin fecha límite definida aún.

### Medio de entrega

Subida del código a la rama personal en el repositorio de GitHub.

# Próxima Reunión

Fecha: Por definir
Hora de Inicio: Por definir
Hora de Finalización: Por definir
Lugar: Salón 3E

# Agenda Propuesta

- Revisión del cronograma de la segunda parte.

- Revisión de avances de cada integrante.

- Revisión del estado del README.

- Asignación de nuevas actividades.

| Nombre | Actividades de la reunión pasada | Calificación | Justificación | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |